国家科技支撑计划重点项目

“数字家庭服务关键支撑技术研发与应用示范”

课题申报指南

中华人民共和国科学技术部

二○一○年九月

- 第一章  申请须知

- 一、项目总体目标

数字家庭服务是以家庭融合网络和智能终端为载体，联通网络虚拟社会和现实生活环境，面向家庭提供文化娱乐、生活消费、社区公益等综合服务的一种现代新型服务形态。数字家庭服务产业是网络化、信息化、智能化与服务化融合发展的新兴战略产业，是现代服务业的重要组成部分。

“数字家庭服务关键支撑技术研发与应用示范”是继承和发展“十一五”现代服务业及相关领域取得的成果，在数字家庭服务领域部署的国家科技支撑计划重大项目。项目的总体目标是：以培育数字家庭服务战略性新兴产业为核心，以提升家庭生活品质为目的，针对目前家庭网络独立、服务资源分散、服务模式单一、交易手段缺乏等影响数字家庭服务产业发展的瓶颈问题，研究突破关键支撑技术，研发系统化集成解决方案和技术支撑平台，通过应用示范，开展数字家庭文化娱乐、生活消费、社区公益等方面的服务，形成创新服务模式，打通数字家庭服务产业链，推动数字家庭服务产业向规模化和品牌化方向发展。

- 二、课题设置

本项目设置八个课题如下：

1、课题一：数字家庭服务解决方案与系统集成技术研究

2、课题二：数字家庭服务运营支撑技术研究

3、课题三：数字家庭服务媒体设备集成技术研究

4、课题四：数字家庭服务综合集成平台研发与应用

5、课题五：安心居家数字家庭服务应用示范

6、课题六：数字家庭社群互动服务应用示范

7、课题七：高清交互家庭购物服务应用示范

8、课题八：数字家庭文化公益服务应用示范

- 三、实施期限

本项目实施年限为3年，从2011年至2013年。

- 四、项目经费

本项目经费预算18000万元，其中拟安排国家科技支撑计划经费8000万元，承担部门、地方或单位配套10000万元。

- 五、申报内容

此次公开发布的项目课题申请指南，涉及3个课题，即:

课题二：数字家庭服务运营支撑技术研究，拟安排经费1400万元，其中国家科技支撑计划经费1000万元，其余经费由承担部门和单位配套；

课题三：数字家庭服务媒体设备集成技术研究，拟安排经费1800万元，其中国家科技支撑计划经费1200万元，其余经费由承担部门和单位配套；

课题四：数字家庭服务综合集成平台研发与应用，拟安排经费2300万元，其中国家科技支撑计划经费1200万元，其余经费由承担部门和单位配套；

- 六、申请管理

1．本项目由科技部组织实施。

2．根据《国家科技支撑计划管理暂行办法》、《国家科技支撑计划专项经费管理办法》的规定，遵循“公开申报、专家评审、择优委托”的原则，选择承担单位。

3．申请内容应在指南所设课题范围之内，并以课题为单位申请。

- 七、申报的基本条件和要求

1．凡在中华人民共和国境内注册，具有较强科研能力和条件、运行管理规范、无不良行政处罚或违法记录、具有独立法人资格的内资或内资控股企业、科研院所、高等院校、事业单位等，均可单独或联合申报，不接受个人申请。

2．申报单位应对某一课题整体研究内容进行申报。联合申请单位各方应签订联合申请合作协议，明确规定各自所承担的研究内容和责任。课题牵头申请单位对联合申请各方的申报资格进行审核。经有关部门科技司或所在省（市、自治区）科技厅（委）审定后，进行申报。

3．课题承担单位要具有从事相应科研课题的研究基础，具有相应课题研究方向相关的前期研究积累，包括高水平的科研队伍、较全的研究设施、良好的研究业绩、较强的示范推广能力等必要的实施条件。积极鼓励科研单位和企业以“产学研联盟”的方式联合申报课题，实现责任和风险共担、知识产权和利益共享。

4．申报课题的企业应具有承担相应国家级科研课题的综合能力，资产负债率低于70%，无行政处罚或违法记录，至少主持承担过1项省部级科技项目。申报企业应出具银行资信等级和资产负债证明。

企业承担或参与课题还应具备以下条件：

（1）属行业龙头企业、企业集团或企业联盟、转制院所、科技型中小企业等内资或内资控股企业；

（2）企业技术需求与课题的目标一致；

（3）企业在相关任务领域具有领先的创新能力和技术基础；

（4）企业承担的任务，在完成时有能力在本企业进行应用和转化；

（5）有稳定的研发投入，常设企业技术开发机构或稳定的科研队伍和人才，能够为课题实施提供任务书确定的资金及其它条件；

（6）通过课题的实施，能够与其他企业和大学、科研机构建立紧密的技术创新联盟与知识产权联盟，能将课题成果进行技术转让或服务，促进全行业技术水平和产品质量提高。

5．课题负责人须具有高级技术职称，年龄不超过60周岁，具有较高的学术水平、无不良科研行为。课题负责人用于本课题研究时间不少于本人工作时间的60%，每年在国内工作时间不少于9个月。

6．所有课题申请人均不得参与两项以上本项目课题的申报，且只能主持申报一项本项目课题。课题申报单位（包括联合申报中的任意一方）和主要申报人，对同一个课题不得进行重复或交叉申报。

7．申报单位经费须专款专用，设立单独账簿，独立核算，并保证配套资金及时到位，保障课题研究工作的顺利实施。

经形式审查，不符合上述规定的申请书视为无效申请，将不参与专家评审。

- 八、申报文件的编制与递交

1．文件编写：以中文编写，要求语言精炼，数据真实、可靠。

2．文件规格：一律用A4纸，仿宋体四号字打印并装订成册，一式20份，同时附上电子版。申请书按统一格式编写。

3．课题预算申报书须单独装订，与相关申报材料一并提交。编制要求按照《国家科技计划项目概算和课题预算编报指南》，具体情况见科技部网站http://finance.most.gov.cn。

4．课题申报书及有关资料应有法定代表人（或委托授权人）签字并加盖公章，全部申请文件须包装完好，封皮上写明申请课题、申请单位名称、地址、邮政编码、电话、联系人。

5．相关附件材料包括：

（1）申请函；

（2）申请单位〔人〕资格审查文件；

（3）申请单位承诺函；

（4）申请单位资信证明；

（5）申请单位自筹资金保证书；

（6）联合申请合作协议；

（7）申请单位营业执照或法人代码证；

（8）近两年度资产负债表与损益表及现金流量表；

（9）成果查新证明（必须由国家或部省级权威部门出具）

（10）申请材料一览表。

6．申报工作自本指南公布之日起开始，申报单位须根据《课题申报指南》要求参与申报活动。《课题申报书》及相关的附件可从科技部网站（www.most.gov.cn）上下载。

7．只接收在申请截止日期前由申请单位面交或邮寄的申请文件。寄达时间以北京邮局签收日为准。申请文件在邮寄过程中出现的遗失或损坏责任自负。

寄达申请文件的截止日期：2010年10月15日下午17：00时整。

寄送地址：北京市三里河路一号西苑饭店九号楼

邮编：100044

- 九、未尽事宜参照国家有关科技管理办法执行。

- 十、联系人

科技部高技术研究发展中心：

王元原  电话：010-88377340

邮箱：wyy@htrdc.com

- 第二章  申报课题目标与内容

- 课题2：数字家庭服务运营支撑技术研究

- （一）研究目标

针对数字家庭服务资源管理、服务监管、服务交易等数字家庭服务运营环节中的共性问题，建立可扩展的数字家庭服务资源目录体系，形成由数字家庭服务资源管理技术、智能挖掘技术、内容监管技术、服务适配技术和服务交易技术等构成的数字家庭服务运营支撑技术体系，为数字家庭服务资源集成管理与业务运营提供支撑，满足不同业务服务的需求。

- （二）研究内容

1、研究数字家庭服务资源管理技术。研究数字家庭服务资源目录标准，研究数字家庭服务资源编目管理技术，研究数字家庭服务集成资源内容检索技术，研发数字家庭服务资源集成管理系统，实现数字家庭服务资源的综合集成与统一管理。

2、研究数字家庭服务资源智能挖掘技术。研究个性化服务资源挖掘技术，研究数字家庭服务资源内容关联挖掘技术，向用户主动推送个性化的服务内容，满足关联业务和互动业务的内容需求。

3、研究数字家庭服务监管技术。研究数字家庭服务内容审核技术，为数字家庭服务资源违规内容的发现与过滤提供技术支撑；研究数字家庭服务质量评价技术，建立数字家庭服务质量评价指标体系，为维护消费者的合法权益提供技术依据。

4、研究数字家庭服务适配技术。研究数字家庭服务资源内容转码适配技术，适应数字家庭综合服务不同网络带宽不同终端对资源内容格式的需求；研究数字家庭服务资源内容呈现适配技术，实现数字家庭服务资源在终端不同显示分辨率上的适配呈现。

5、研究家庭服务融合计费技术。研究服务交易融合计费技术，建立融合计费模型，解决面向用户提供服务时不同业务系统独立计费不能向用户提供综合优惠及一单式服务的问题；研究融合计费系统与服务运营业务系统间的接口协议及规范，研究服务交易数据管理控制技术，开发数字家庭服务融合计费系统，实现数字家庭服务费用核算。

6、研究数字家庭服务结算技术。研究数字家庭服务交易结算模式，研究数字家庭服务综合结算技术，解决融合网络环境下拥有内容资源的各类服务主体向用户提供服务时的相互结算问题及跨网结算问题；研究服务交易结算规范和接口协议，开发数字家庭服务交易结算系统，实现数字家庭服务费用综合结算。

- （三）考核指标

1、完成《数字家庭服务资源管理及适配技术报告》、《数字家庭服务监管技术报告》、《数字家庭服务资源智能挖掘技术报告》和《数字家庭服务融合计费模型研究报告》；

2、完成《数字家庭服务资源核心元数据标准草案》、《数字家庭服务资源分类与代码标准草案》、《数字家庭服务融合计费系统与服务运营业务系统间的接口协议规范》和《数字家庭服务交易结算规范及接口协议》；

3、服务资源管理技术方面，服务资源检索平均响应时间小于5秒；服务监管技术方面，至少实现违法标识、违法文字、虚假信息等3种以上违规内容的监测；融合计费技术方面，实现1000万用户的费用核算，支持每秒至少处理1000条用户使用记录；综合结算技术方面，实现固定价格买断、按比例、按用户数等多种结算方式；

4、研发完成数字家庭服务资源管理系统，支持对违规信息的审核，支持数字家庭服务资源转码适配，支持0.5TB/天以上服务资源的编目处理；支持15类以上、超过30TB业务服务资源的分类管理；支持服务资源快速检索定位；

5、研发家庭服务交易融合计费系统。支持在线及离线计费，系统支持用户数不少于500万，支持用户并发数大于1000户，离线计费每秒数据处理记录大于1000条；

6、研发数字家庭服务交易结算系统。系统支持支持用户数不少于500万，支持用户并发数大于1000户，结算数据处理记录每秒至少1000条；

7、申请发明专利8项，申请软件著作权登记5项；

8、发表论文25篇，培养研究生10名。

9、课题研究成果应在本项目应用示范课题中得到集成应用。

- （四）申报条件

1、在服务运营支撑关键技术研究和设备研制方面，具有深厚的研究基础和技术积累；2、承担过国家科技支撑计划相关课题研究，有良好的研究开发环境和实验环境；3、以“产学研”相结合组成研究团队联合申报。

- （五）经费安排

国拨1000万，承担单位自筹配套不低于400万。

- 课题3：数字家庭服务媒体设备集成技术研究

- （一）研究目标

针对家庭设备难于共享、难于交互等问题，研制数字家庭媒体中心关键设备，实现数字家庭媒体服务的共享，实现用户在电视机上的便捷操作；针对数字家庭服务开展过程中，感知信息采集、控制困难等问题，研发具备智能管理和接入扩展功能的感知设备网络控制器，实现对多种感知设备及数字家电的控制。

- （二）研究内容

1、研究家庭内部交互媒体存储分发与管理控制技术，建立集约型的数字家庭内部的交互媒体服务系统，使具备或不具备解码能力的电视机及其他媒体终端获取直播、时移和交互电视业务，实现各类服务与应用在电视机及其他多媒体终端上灵活呈现。

2、研究家庭服务跨网接入技术，重点研究家庭网络外部接口控制技术，适应多种网络环境服务资源的接入要求，解决服务资源的跨网络接入问题；研究家庭网络内部接口适配技术，满足家庭网络中多类型数据传输的需要，解决服务资源的在家庭内部的分发渠道问题。

3、研究数字家庭音视频设备接入服务技术，解决音视频设备快速灵活接入数字家庭服务网络问题；研究数字家庭音视频设备自动识别和分类管理技术，实现家庭网络音视频设备的智能识别与能力适配；研究家庭设备间媒体安全管理技术，支持多种音视频设备数据的安全传输。

4、研究媒体终端人机交互技术，实现用户在电视机上的便利操作，丰富用户与设备间的交互渠道；研究终端远程交互管理技术，实现对终端设备的远程升级、服务配置和维护管理，为用户进行服务业务的个性化定制提供便利手段。

5、研究数字家庭感知设备智能发现和集中控制技术，实现多种感知设备的自动发现、事件触发管理、条件解析管理、服务管理、分类管理和集中控制，保证被感知信息数据的安全和可靠传输。

6、研究面向多终端设备的数字家庭服务集成控制技术，通过将传统家电及设备基于功能的控制转换为基于服务的控制，实现针对不同终端设备的集成控制，简化数字家庭服务操作。

7、研制数字家庭媒体中心，具有媒体的存储分发和控制管理功能，便捷操作多台电视机，同时获取数字家庭服务；支持媒体终端人机交互，丰富用户与设备间的交互渠道，为用户进行服务业务的个性化定制提供便利手段，支持视频通信、即时消息等功能，为用户提供通信服务。

8、研发具备智能管理和接入扩展功能的数字家庭服务感知设备网络控制器，根据服务需要，对家庭中执行视频监控、环境感知、动作捕捉等动作感知设备及数字家电进行信息采集、整合、处理、传输和服务指令的响应，支撑家庭安防监控、家长监控、远程看护、家电远程维护等数字家庭服务的实现。

- （三）考核指标

1、完成《家庭服务环境集成技术解决方案》、《数字家庭媒体中心研制报告》和《感知设备网络控制器研制报告》；

2、完成《数字家庭媒体中心设备规范》和《感知设备网络控制器设备规范》；

3、家庭内部交互媒体存储分发与管理控制技术方面，开发交互媒体服务系统，实现3路音视频分发；跨网接入技术方面，实现互联网、有线网服务资源接入，实现包括无线局域网（WiFi）、同轴电缆等家庭网络内部接口适配；

4、数字家庭音视频设备接入控制技术方面，实现自动识别家庭音视频设备接入、退出操作，实现家庭音视频终端快速稳定接入家庭网络；

5、媒体终端人机交互技术方面，实现数字家庭服务输入的便捷交互；

6、数字家庭感知设备智能发现和集中控制技术方面，研发基于控制总线的数字家庭智能监控系统，通过传感器联动和事件驱动机制，实现被监测视频和信息数据的实时捕捉、按需采集和集中控制；

7、多终端设备的数字家庭服务集成控制技术方面，开发数字家庭服务智能遥控产品，支持通过实现面向多终端设备的数字家庭服务一对多集成控制，支持红外、蓝牙、2.4G等多种通讯协议；

8、研发完成数字家庭媒体中心设备1套，实现数字家庭服务资源的汇聚接入及分发；在数字家庭媒体中心接入网侧，支持以太网、同轴电缆标准接口；在数字家庭媒体中心家庭内部，支持无线局域网（WiFi）、以太网、同轴电缆及音视频输入输出标准接口；支持家庭网络存储，3路以上音视频节目的分发，具有回传机制，支持直播、时移和点播电视业务；数字家庭媒体中心支持红外、体感等多种人机交互设备；数字家庭媒体中心可实现远程在线升级，服务配置；数字家庭媒体中心可实现不同电视终端间的视频数据共享和分发；

9、研发完成感知设备网络控制器，组建基于无线通讯技术的家庭服务控制网络，支持基于ZigBee协议的无线组网，支持16路以上的感知设备接入和控制，支持传统家电及设备功能的控制转换为基于标准的Web服务操作，实现设备和服务的符合Web服务描述语言（WSDL）规范的描述，支持设备和服务的自动发现、编排和分类管理。该设备推广应用达到5万套以上。

10、申请发明专利8项，申请软件著作权登记3项；

11、发表论文30篇，培养研究生10名。

12、课题研究成果应在本项目应用示范课题中得到集成应用。

- （四）申报条件

1、在开发数字家庭服务集成关键技术和设备方面，具有深厚的研究基础和技术积累；2、承担过国家科技支撑计划相关课题研究，有良好的研究开发环境和实验环境；3、以“产学研”相结合组成研究团队联合申报。

- （五）经费安排

国拨1200万，承担单位自筹配套不低于600万。

- 课题4：数字家庭服务综合集成平台研发与应用

- （一）研究目标

针对现有数字家庭服务运营平台开放度不高、服务资源接入适配能力差、集成度弱的问题，研发数字家庭服务综合集成平台，支持数字家庭运营和第三方服务资源接入，通过综合集成平台的典型应用，实现社会及互联网各类服务资源的接入整合与运营适配。

- （二）研究内容

1、数字家庭服务综合集成平台方案研究。研究数字家庭服务综合集成平台的总体方案，确定综合集成平台构建体系中各关键系统间的流程控制关系，确定综合集成平台与外部服务系统、运营商服务平台间的接口关系，为数字家庭服务综合集成平台的研发提供总体指导；研究数字家庭服务综合集成平台协议与接口规范，根据总体方案确定的各类流程控制关系及系统接口关系，制定综合集成平台构建体系中各关键系统间接口协议，提出数字家庭服务综合集成平台接口规范草案。

2、数字家庭服务运营平台开发。重点研发支撑数字家庭服务运营的服务管理、安全控制、支付系统、服务集成引擎、运营支撑接口、服务发布等六个关键系统。（1）数字家庭服务管理系统方面，实现接入服务生命周期管理，实现服务资费结算管理；（2）数字家庭安全控制系统方面，实现身份认证、权限鉴定、安全支付等数字家庭服务安全管理与控制；（3）数字家庭支付系统方面，实现数字家庭的在线支付平台，支持与各家银行以及面向运营的第三方支付平台对接，支持银行转帐支付及虚拟帐户支付；（4）数字家庭服务集成引擎方面，实现基于SOA的数字家庭服务间消息通讯平台，构建基于流程定义语言的服务集成引擎和基于发布/订阅系统的事件驱动服务集成引擎；（5）数字家庭服务运营支撑接口系统方面，实现订购关系同步功能，实现计费接口功能；（6）数字家庭服务发布系统方面，实现数字家庭服务门户界面，向终端用户提供服务分类、排序、搜索、导航等功能，实现数字家庭服务下载和断点续传。

3、综合应用数字家庭服务资源管理技术的研究成果，研制第三方服务资源接入适配平台，实现第三方服务资源的汇聚接入，实现针对运营商需求的定制化资源检索和内容聚合，实现面向服务的资源智能匹配和内容快速递送。集成应用数字家庭服务资源智能挖掘技术，实现面向运营商的热点服务资源推荐。

4、综合集成平台典型应用。在实际环境中搭建数字家庭综合集成平台，在支持本项目应用示范的基础上，选择较为完整的典型应用环境，通过开展典型应用对综合集成平台进行整体运行测试、实地验证及优化，完善平台功能性能，确保数字家庭服务综合集成平台的可用性与可靠性。

- （三）考核指标

1、研究制定《数字家庭服务综合集成平台接口协议》和《数字家庭服务综合集成平台接口规范草案》；

2、集成关键技术研究相关课题的研究成果，研发由服务运营平台和第三方服务资源接入平台构成的数字家庭服务综合集成平台，具有第三方服务资源的接入、聚合、递送和推荐功能；具有数字家庭服务生命周期管理、服务监管、服务集成引擎、安全控制、在线支付功能；

3、综合集成平台具有1TB/天以上服务资源的汇聚和转码能力；具有支持50TB以上内容资源和500万条以上信息资源的能力；具有支持为千万数量级用户提供接入和服务的能力；

4、开展数字家庭服务综合集成平台整体典型应用，实地验证用户规模达到3000户，相关研发成果在应用示范课题中得到应用；

5、申请发明专利2项，申请软件著作权登记3项；

6、发表论文10篇，培养研究生5名。

- （四）申报条件

1、牵头单位需为企业，具有一定的规模，注册资金在5000万人民币以上；2、独立承担过国家级科研或产业化项目，有成功的项目组织与实施经验；3、以“产学研”相结合组成研究团队联合申报。

- （五）经费安排

国拨1200万，承担单位自筹配套不低于1100万。

第三章  部分申报材料格式

一、国家科技支撑计划课题申报书

二、申请函

三、申请单位〔人〕资格审查文件

四、申请单位承诺函

五、申请单位资信证明

六、申请单位自筹资金保证书

七、联合申请合作协议

八、申请单位营业执照或法人代码证

九、近两年度资产负债表与损益表及现金流量表

十、申请材料一览表

十一、其他证明材料

一：

国家科技支撑计划课题申报书

- （试行）

项目名称：

课题名称：

项目组织单位：

课题申报单位：

课题负责人：

起止年限：20    年   月至20    年   月

中华人民共和国科学技术部

二○    年    月

编写说明

1．本申报书由课题申报单位组织编写，经单位主管部门[国务院有关部门（单位）科技司（局），地方科技厅（委、局），国资委直属公司]审核同意后上报项目组织单位。

2．编写要求：

（1）课题目标符合项目的课题申报指南的要求，定位准确，指标明确、可考核；

（2）课题任务明确，要充分考虑经济、技术等方面的可行性；

（3）课题管理与实施符合《国家科技支撑计划管理暂行办法》；

（4）课题所需国拨经费按《国家科技支撑计划专项经费管理暂行办法》管理和使用，并另编制《国家科技计划课题预算申报书》一并上报；

3．课题申报书A4打印，由项目组织单位确定上报份数。同时，通过科技部门户网站（www.most.gov.cn）上的“国家科技计划经费预算申报中心”，将《国家科技计划课题预算申报书》报送科技部。

课题信息表

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课题名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申报形式 |  | □投标 □有限择优 □指定 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 课题申报单位 | 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位所在地 |  | 省（市、区） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 代码 |  |  |  |
|  | 通讯地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  |
|  | 单位类别 |  | □事业型研究单位 □大专院校 □其他事业单位 □转制为企业的科研院所 □国有企业 □集体所有制企业 □合资企业 □外商投资企业□港、澳、台投资企业 □其他企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 代码 |  |  |  |
|  | 单位主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 代码 |  |  |  |
| 其他主要参加单 位 | 序号 | 单 位 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 课题负责人 |  | 姓 名 |  |  |  |  | 性别 |  |  | □男 □女 |  |  | 出生年 |  | 年 |  |
|  |  | 学 历 |  | □博士 □硕士 □学士 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 职 称 |  | □高级 □中级 □初级 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  | E-mail |  |  |  |  |  |  |  |
| 课题组人数 |  | 人 |  | 高级 |  | 人 |  | 中级 | 人 |  | 初级 | 人 |  | 其他 |  | 人 |
| 起始时间 |  | 年 月 |  |  |  |  |  |  | 终止时间 |  | 年 月 |  |  |  |  |  |
| 课题活动类型 |  | □应用基础研究 □应用开发 □产业化开发 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所属技术领域 |  | □能源 □资源 □环境 □农业 □材料 □制造业 □交通运输 □信息产业与现代服务业 □人口与健康 □城镇化与城市发展 □公共安全与其他社会事业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 创新类型 |  | □原始创新 □集成创新 □引进消化吸收再创新 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要研究内容(100字以内) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期成果 |  | □专利 □技术标准 □新产品（或农业新品种） □新工艺 □新装置 □新材料 □计算机软件 □论文论著 □研究报告 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期知识产权 |  | 获得国外发明专利 项，国内发明专利 项，其他 项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期技术标准制定 |  | □国际标准 □国家标准 □行业标准 □企业标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产学研联合 |  | □是 □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经费预算 |  | 万元，其中国拨 万元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

课题申报书提纲

- 一、课题概述

- 二、课题的目标与任务

1．项目确定的课题目标与任务需求分析

2．课题目标与任务解决的主要技术难点和问题分析

- 三、现有工作基础与优势

1．国内外现有技术、知识产权和技术标准现状及预期分析

2．课题申请单位及主要参与单位研究基础（已有的研究开发经历，科技成果、科研条件与研究开发队伍现状等）

- 四、任务分解与考核指标

1．课题研究内容、技术路线和创新点

2．主要技术指标（如形成的知识产权、技术标准、新技术、新产品、新装置、论文专著等数量、指标及其水平，与国内外同类技术或产品的竞争分析，满足项目所依托的重大工程建设或重大装备研制的需求情况等）

3．主要经济、社会、环境效益（如技术及产品应用产业化前景，在课题实施期内能够形成的市场规模与效益，对保障国家安全、促进社会可持续发展及提升我国相关产业竞争力的作用等）

4．课题实施中可能形成的示范基地、中试线、生产线及其规模

5．人才队伍建设

6．其他应考核的指标

- 五、经费预算

1．课题总投资预算、各项任务经费分配及分年度经费需求

2．资金筹措方案及配套资金落实措施

- 六、课题的年度计划及年度目标

1．课题进度安排

| 序号 | 进度安排 任 务 | 第一年 |  | 第二年 |  | 第三年 |  | 第四年 |  | 第五年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 上半年 | 下半年 | 上半年 | 下半年 | 上半年 | 下半年 | 上半年 | 下半年 | 上半年 | 下半年 |

- 2．课题各年度目标及考核指标

- 七、实施机制

1．课题的组织管理措施

2．课题参与单位的任务分工及国拨专项经费分配

3．产学研结合模式

4．知识产权与成果管理及权益分配

- 八、课题负责人及参加课题主要人员情况

1．课题负责人简介

2．课题负责人及主要参加人员

| 课题负责人 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 | 性别 | 年龄 | 职务/职称 | 业务专业 | 为本课题工作时间（%） | 所在单位 |
| 主要研究人员 |  |  |  |  |  |  |

九、课题风险分析及对策

十、其他需要说明的事项

十一、有关附件

1．相关科研成果、专利等知识产权证明材料；

2．课题相关技术领域的专利检索、科技查新报告，知识产权与技术标准分析报告；

3．课题配套资金来源（如贷款、地方部门匹配资金等）的证明材料；

4．中试或产业化所需相关产品生产的许可证明文件；

5．各参与单位联合申报课题的证明文件；

6．与课题相关的其他证明材料或文件等。

十二、申报单位签章

课题申报单位（盖章）：

单位法人代表（签字）：

课题负责人（签字）：

年   月   日

国家科技支撑计划课题评审综合意见表

课题名称：

申请单位：                                    申请受理编号:

| 评审专家人数 |  |  | 有效评审意见份数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合评审得分： 注：综合评审得分＝（总得分－最高分－最低分）／（有效评审意见份数—2） |  |  |  |  |  |
| 建议为课题承担单位（份数） |  | 是 |  | 否 |  |
| 专家组综合评审意见： 评审专家组组长（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

项目组织单位意见

1．对专家组或中介机构评审（评估）结果的意见；

2．对是否选择课题申报单位为课题承担单位的意见；

3．其他说明。

项目组织单位负责人（签章）

年    月     日

二：

申 请 函

****部******司：

根据你单位的课题申报公告，我单位_____________________ (全称及地址) 授权______________(姓名) _______________(职务、职称)作为全权代表，提报下述内容：

1．我方愿意按照《指南》中规定的条款和技术经济指标，提供下列文件：纸质申请文件一式20份，电子文件一份。

(1) 申请人资格审查文件；

(2) 申请书；

(3) 申请单位承诺函、申请单位自筹资金保证书、联合申请合作协议、申请单位营业执照或法人代码证（复印件）。

2．我方愿意向申请主持部门提供与该项申请有关的数据和信息。

3．有关本申请的所有正式通讯应致：

地址_______________________________  邮编_________

电话__________手机_______________ 传真____________

申请人名称：（公章）________________________________

法人（或授权代表）姓名：____________ 签字___________

年        月        日

三：

申请单位〔人〕资格审查文件

（一）申请单位概况

名称：________________________________ 电 话___________

地址：________________________________邮政编码：________

开户银行及帐号：_______________________________________

单位负责人姓名：__________ 职务：______技术职称_________

（二）申请单位简况

（联合申请单位在此处须分别对所有规定内容进行详述）

1．申请单位的基本情况介绍；

2．课题负责人的姓名、职称、技术简历、学术水平；

3．参加课题工作的科技人员数量、素质及专业构成；

4．近期从事同类研究或开发项目的名称及成果。

四：

申请单位承诺函

致*****部********司：

我很荣幸能参与上述课题的申请。代表

，在此作如下承诺：

1．完全理解和接受《指南》的一切规定和要求。

2．若被选中，我单位将按照“十一五”《国家科技支撑计划管理暂行办法》的要求和相关规定与科技部签定课题任务书，并且严格履行相应义务。如果在项目执行过程中出现违约行为，则承担违约责任。

3．若选中，本承诺函将成为任务书不可分割的一部分。

申请单位代表签字：

申 请 单 位 公 章：

年   月   日

五：

申请单位资信证明

（注：由银行出具）

六：

申请单位自筹资金保证书

（包括贷款、自筹经费落实的证明材料）

（注：由申请方出具）

七：

联合申请合作协议

（主持、参加）

（注：由申请方出具，并在本协议中明确主持单位、参加单位的责任）

八：

申请单位营业执照或法人代码证

（复印件）

九：

近两年度资产负债表、损益表

及现金流量表

十：

申请一览表

| 申请课题名称 |  |
| --- | --- |
| 主持单位 |  |
| 参加单位 |  |

注：此表单独封装，封面注明申请课题名称并随申请文件一同送达。

申请单位全称（盖章）：

申请授权代表（签字）：

年   月   日

十一：

其它证明材料