国家科技支撑计划重点项目

“新一代节能高效连续热处理关键技术研究及示范”

课题申请指南

中国钢铁工业协会

二○一○年九月

第一章   申请须知

一、项目总体目标

开发新一代节能高效连续热处理关键技术，形成自主知识产权、自主设计和建造能力；解决冷轧薄板的快速加热和快速冷却、板形在线测量及控制、采用高效热交换装置实现低温燃烧废气余热利用、带钢高效清洗、清洗液循环利用、冷轧工序废弃物利用等共性技术问题，促进上述技术及设备在国内大型连续热处理机组推广应用；开发拥有自主知识产权的快速热处理和热轧免酸洗直接冷轧退火热镀锌工艺技术，并实现工业生产；形成年产30万吨以上规模高强钢产品专用生产线，可生产冷轧软钢、双相高强钢、马氏体高强钢、相变诱导塑性钢（TRIP钢）和热镀锌双相高强钢、相变诱导塑性钢（TRIP钢）等，满足汽车、运输、先进制造等产业对高强度钢铁材料的需要，在相关技术领域达到国际先进水平并推动我国钢铁产业大型连续热处理技术及设备的发展。

本项目符合《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》中能源重点领域工业节能优先主题、环境重点领域综合治污与废弃物循环利用优先主题，以及制造业重点领域可循环钢铁流程工艺与装备优先主题。

二、申请内容

本项目重点开展连续热处理快速冷却、快速加热、节能高效快速热处理机组设计、高效清洗和清洗液回收利用、热轧板免酸洗直接冷轧还原镀锌、板形仪和电镀锌核心设备国产化、新一代辐射管设计制造、高效热交换装置及低温燃烧废气利用等关键技术研究开发。

本项目研究内容分解为9个课题，包括：

| 序号 | 课题名称 |
| --- | --- |
| 1 | 快速热处理模拟实验设备和生产工艺、产品与核心装备开发 |
| 2 | 新一代节能高效连续热处理机组设计技术研究 |
| 3 | 快速热处理钢板组织织构和性能研究 |
| 4 | 热轧板免酸洗直接冷轧还原退火热镀锌工艺技术研究 |
| 5 | 新型板形仪的开发和平整板形控制系统研发 |
| 6 | 高效热交换装置的研发和低温燃烧废气的利用技术开发 |
| 7 | 带钢高效清洗工艺和冷轧工序废弃物利用技术开发 |
| 8 | 电镀锌核心工艺和装备的研发 |
| 9 | 新一代辐射管的研究开发 |

三、申请管理

1、本项目在科技部的指导下，由中国钢铁工业协会负责该项目的组织实施。

2、根据《国家科技支撑计划管理暂行办法》的有关规定，遵循“公开申报、统一评审、优势优先”的原则，通过评审择优选择并落实优势承担单位。

四、项目实施期限及经费来源

本项目实施年限为3年（2011年1月-2013年12月），国拨经费4000万元。

五、申请资格

（一）申报单位的条件和要求

1、凡在中华人民共和国境内注册，具有较强科研能力和条件、运行管理规范、具有独立法人资格的内资或内资控股企业、事业单位、科研院所、高等院校等，均可单独或联合申报，不接受个人申请。

课题申报必须以某一课题整体研究内容为申请单元，积极鼓励科研单位和企业以“产、学、研、用”相结合的方式联合申报课题，实现责任和风险共担、知识产权和利益共享。每个课题的申报单位与主要参加单位须签订共同申请协议，明确规定各自所承担的工作和责任。

2、课题申报单位应具有承担相应国家级科研课题的综合能力，资产负债率低于2/3，无行政处罚或违法记录。申报企业应出具银行资信等级和资产负债证明。

申报单位还应具备以下条件：

（1）技术需求与课题的目标一致；

（2）在相关任务领域具有领先的创新能力和技术基础；

（3）所承担的任务，在完成后有能力进行应用和转化；

（4）具有稳定的研发投入、稳定的研发人才和团队，能够为课题实施提供资金及其它条件保障；

（5）通过课题实施，能够与相关企业、大学、科研机构建立紧密的技术创新与知识产权合作，通过课题成果的转让或服务，促进全行业技术和产业水平的提高。

3、申报单位经费须专款专用，设立单独账簿，独立核算，并保证配套资金及时到位，保障课题研究工作的顺利实施。

4、成果查新证明须由有资质的国家或部省级查新单位出具。

（二）申请负责人的条件和要求

1、课题负责人具有中华人民共和国国籍，年龄在55岁以下（截至2010年12月）；具有高级职称，并有固定工作单位（不包括在站博士后），无不良科研行为，从事相关研究或技术开发五年以上；课题负责人用于本课题研究时间不少于本人工作时间的60%，每年在国内工作时间不少于9个月。

2.所有参与课题申请人员均不得参与两项以上本项目课题的申报，且只能主持申报一项本项目课题。课题申报单位（包括参与申报单位）和主要申报人，对本项目课题不得进行重复或交叉申报。

3、中央和地方各级政府公务员不得主持本项目课题申报。

经形式审查，申请单位和申请负责人不符合上述规定的申请书视为无效申请，不参与后续课题评审。

六、申请文件的编制与递交

1、申请文件：以中文编写，要求语言精炼，数据真实、可靠。

2、申请文件的规格要求：一律用A4纸，仿宋体四号字打印并装订成册（白色纸质封面），同时附电子版。

3、申请文件构成：

（1）申请函

（2）申请人资格审查文件

（3）国家科技支撑计划课题申报书

（4）国家科技支撑计划课题预算申报书

（5）有关附件（申请单位承诺函、联合申请合作协议、申请单位营业执照或法人代码证复印件、申请单位资格声明函、申请单位资信证明、近两年度资产负债表、损益表及现金流量表、申请单位基本情况等）。

4、课题申报书及有关资料应有法定代表人（或委托授权人）签字并加盖公章，全部申请文件须包装完好，封皮上写明申请课题、申请单位名称、地址、邮政编码、电话、联系人及注明“不准提前启封”字样，并加盖单位公章。

5、课题申报书一式15份，课题预算申报书一式2份。其中，正本1份，在每份申请书上要注明正本和副本，正、副本分别封装并在封面上注明。一旦正本和副本不符，则以正本为准。

6、申报工作自本指南公布之日起开始，申报单位必须根据《课题申请指南》要求参与申报活动。《课题申请指南》可从科技部网站(http://www.most.gov.cn/)上直接下载。

6、寄送申请文件截止日期：2010年10月15日17时。只接收在申请截止日期前由申请人或委托代理人送至或寄至的申请文件。申请文件受理单位对申请文件在邮寄过程中出现的遗失或损坏不负责任。

寄送地点：北京市东城区东四西大街46号

中国钢铁工业协会发展与科技环保部

邮政编码：100711

联 系 人：姜尚清  张临峰

联系电话：010-65131941

电子邮箱：gxpzjsc@163.com

# 七、课题管理

1、遵循“公开、公正、公平”的原则，经专家评审、择优选定的课题承担单位，按项目管理要求与中国钢铁工业协会签订国家科技支撑计划课题任务书。

2、按照《国家科技支撑计划管理暂行办法》对课题承担单位进行管理，国拨经费将根据每个课题进展情况按年度分批拨付到承担单位。

3、课题执行期间，中国钢铁工业协会将组织对课题进展情况进行阶段性考核，对未按合同执行，达不到阶段考核目标，配套和自筹资金不到位的课题，有权终止合同。

4、课题完成后，中国钢铁工业协会对课题进行评估和验收。

第二章  申请课题研究内容与目标

课题1：快速热处理模拟实验设备和生产工艺、产品与核心装备开发

1、研究目标

开发拥有我国自主知识产权的快速热处理模拟实验设备和冷轧带钢连续热处理用横向磁通感应加热生产单元，通过快速热处理模拟实验全面揭示连续快速热处理工艺对各种冷轧软钢、低合金高强钢、双相钢、马氏体钢和硅钢组织性能的影响规律；开发一系列快速热处理冷轧带钢产品，实现传统冷轧带钢钢种强度等级和磁性能升级，形成年产量不低于30万吨的新一代节能高效快速热处理技术工业应用示范线。

2、研究内容

（1）开发一台快速热处理模拟实验设备，既能模拟连续退火，又能模拟热镀锌和热镀锌合金化退火，同时具有比传统连续热处理机组更高的加热和冷却速率。实验设备能够处理冷轧带钢样品规格为220×280×（0.3～3.0）mm，快速加热采用感应加热，快速冷却采用喷气快冷，实验气氛可为空气、氮气、氢气、氦气和一氧化碳，且露点可调。

（2）在热模拟实验装置上对各种冷轧软钢、低合金高强钢、双相钢、马氏体钢和硅钢进行快速热处理模拟实验，详细分析快速热处理工艺对各种冷轧碳钢晶粒度、相组成、织构、拉伸力学性能、疲劳性能、冲压性能和可镀性影响规律；分析快速热处理工艺对冷轧硅钢晶粒度、织构、拉伸力学性能和磁性能影响规律；开发出合适的快速热处理生产工艺，并与传统连续热处理工艺产品进行对比；

（3）设计制造出示范线用横向磁通感应加热单元，并完成示范线改造和工程建设，形成快速热处理机组；

（4）结合热模拟实验结果，在示范线开发出快速热处理冷轧带钢产品及生产工艺，开展快速热处理产品的用户使用性能研究，并完成快速热处理技术可靠性、稳定性和经济性评估。

3、考核指标

（1）快速热处理实验装置满足以下主要考核指标：典型规格产品（220mm×280mm×0.8mm）带钢从室温加热到900℃，加热速率可达700℃/s，从850℃冷却到250℃冷却速率可达150℃/s，样品单面镀锌重量30g/m2～200g/m2，试样保温温度均匀性±5℃，露点可调范围-60℃～20℃；

（2）示范线带钢在600～850℃采用横向磁通感应加热，加热速率达到200℃/s（0.8mm×1200mm带钢），快速加热的热效率达到75%，冷却速率可达到150℃/s，带钢在600 ℃以上持续时间从3～5min降到40s之内；

（3）在示范线上生产出软钢和高强钢快速热处理产品，包括连续退火和热镀锌产品两类，形成初步的新产品暂行供货标准一套，实现示范线年产30万吨以上规模。

4、经费安排

国拨经费1200万元，申请单位自筹配套经费不低于国拨经费的2倍。

课题2：新一代节能高效连续热处理机组设计技术研究

1、研究目标

开发薄板带生产连续热处理机组核心工艺设备和控制技术，具备薄板带连续热处理机组自主集成、自主设计能力。

实现连续热处理机组的自主集成和入出口段设备的自主设计；具备连续热处理立式炉自主设计能力，形成新一代节能高效连续热处理机组设计能力。

2、研究内容

本项目以连续热处理机组为载体，研究内容和结果为机组的设计、调试和改进优化提供技术支撑，项目技术成果将直接应用于自主集成、自主设计连续热处理机组工程项目。主要研究内容有：

（1）开展连续热处理机组平整机关键工艺技术研究，包括液压系统、延伸率控制系统以及工艺参数设定;

（2）建立连续热处理机组平整机板形控制模拟系统，开展板形控制系统研究;

（3）建立炉内带钢热瓢曲试验装置，研究炉内带钢稳定运行规律;

（4）全线张力分布及张紧辊配置合理性分析与研究，多小车、大立式活套控制策略研究;

（5）连续热处理机组炉内张力工艺参数优化设定技术研究;

（6）立式炉炉内张力控制策略和传动控制方案研究;

（7）开发热工综合试验平台，建立连续热处理炉炉内热力学计算模型;

（8）开展现场热工检测，并对热力学计算模型进行验证;

（9）立式退火炉温度控制模型开发。

3、考核指标

（1）建成高端冷轧薄板带材连续热处理机组，并形成新一代节能高效连续热处理机组设计能力。

（2）自主集成的大型立式连续热处理机组如下指标：1）平整机延伸率控制精度满足各类汽车、家电产品的工艺要求。恒速时延伸率波动±0.05%以内，加减速时延伸率波动±0.15%以内；2）稳定后，机组板形封闭量低于0.5%；3）立式活套塔张力控制精度：稳态±3%，加减速±5%；位差控制精度3％以内；4）炉内张力控制精度：稳态±3 %，加减速±5%；

（3）申请国家专利3项以上。

4、经费安排

国拨经费600万元，申请单位自筹配套经费不低于国拨经费的2倍。

课题3：快速热处理钢板组织织构和性能研究

1、研究目标

通过对快速热处理钢板微观组织转变规律的研究，掌握快速热处理共性关键技术，突破传统生产工艺和产品结构，并通过示范线建设，生产出低成本、高性能带钢产品。

2、研究内容

（1）研究在快速热处理条件下钢板（HSLA、DP钢，TRIP钢，Q&P钢、IF软钢等）微观组织转变特征及其机理；

（2）研究Nb、Ti等微合金化元素及其它合金元素在快速热处理条件下对各种钢板组织和性能的影响；

（3）通过快速热处理技术，生产出低成本、高性能带钢产品；

（4）依据快速热处理技术研究成果，形成一条年产30万吨以上规模新一代节能高效连续热处理示范线。

3、考核指标

（1）制定出适于不同钢种（HSLA、DP钢，TRIP钢，Q&P钢等）的快速热处理最佳工艺；

（2）不同钢种指标：DP钢，抗拉强度1000MPa以上，延伸率≥12%；TRIP钢，抗拉强度1000MPa以上，强塑积≥20000MPa%；马氏体高强钢，抗拉强度1400MPa，延伸率≥5%；Q&P钢，抗拉强度1000MPa以上，延伸率≥25%；IF软钢高塑性应变值2.0以上，应变强化指数值0.2以上；产品形成工业化生产；

（3）快速热处理技术研究成果应用于高效连续热处理示范线。

（4）申请国外发明专利1项以上，国内发明专利3项以上。

4、经费安排

国拨经费500万元，申请单位自筹配套经费不低于国拨经费的2倍。

课题4：热轧板免酸洗直接冷轧还原退火热镀锌工艺技术研究

1、研究目标

从热轧氧化铁皮控制入手，提高氧化铁皮与基板结合力，开发出免酸洗直接冷轧工艺技术，并通过对还原退火和热镀锌/电镀锌工艺技术研究，开发出具有自主知识产权的适于先进高强度钢和超高强度钢生产核心涂镀技术。

2、研究内容

（1）研究热轧钢材氧化铁皮结构控制技术，对不同结构氧化铁皮与基体的粘附性、变形协调性及相关变形机理进行研究；

（2）研究连续热处理过程中氧化铁皮还原和涂镀层表面质量控制技术；进行不同技术参数对产品质量影响规律的研究，包括有效铝含量、锌池温度、钢带入锌池温度、合金化温度、钢带速度、基板化学成分及镀层厚度等；

（3）研究氧化铁皮免酸洗直接冷轧工艺技术。

3、考核指标

（1）实现热轧板免酸洗直接冷轧还原退火热镀锌工艺技术的工业应用；

（2）吨钢减少浓盐酸消耗20kg（不考虑酸再生）左右，实现冷轧零酸耗生产；

（3）镀层弯曲试验时，弯心直径≤3a，弯曲时镀层不脱落。

（4）申请专利4项及以上，软件著作权1项以上。

4、经费安排

国拨经费300万元，申请单位自筹配套经费不低于国拨经费的2倍。

课题5：新型板形仪的开发和平整板形控制系统研发

1、研究目标

开发并完善两种新型光学式板形仪，实现新型磁电式板形检测装置核心传感器的创制，研制一套高精度普通/高强/超高强度钢板平整板形控制系统。实现翘曲自动控制和瓢曲前馈控制，解决连退/热镀锌机组板形控制技术水平与实物精度低的问题。

2、研究内容

（1）板形平坦度光学检测设备研究与开发，包括阵列式板形仪模块化及可靠性设计、带钢振动研究、滤波技术研究、光切法板形仪图像采集技术实验研究、实验多种光源及滤波光路对成像及测量精度的影响、光切法板形仪抗干扰技术研究；

（2）磁电式透射带钢应力传感器原型研发，包括专用磁路材料实验研究、专用信号变送器硬件与软件开发、传感器重要性能参数测试及优化对策研究、多通道传感器标准化研制、多通道带钢静态张力测试标定装置研制；

（3）新一代板形自动控制方法、策略、模型及仿真系统研究，包括平整过程带钢平坦度计算模型及控制策略研究、板形翘曲计算及设定模型研究、板形C翘缺陷反馈控制系统研究；

（4）研发出新型板形仪和平整板形控制系统，并进行示范应用。

3、考核指标

（1）开发研制成功阵列式激光板形仪、光切法板形仪、磁电式透射带钢应力传感器原型机，并在示范线上应用；

（2）平整板型总体技术指标

板形技术指标

| 序号 | 材料 | 生产 速度(m/min) | 最终产品的保证项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 带钢规格 |  | 浪高 (mm) | 急峻度 （%） | C翘 翘度 (mm) |
|  |  |  | 厚度 (mm) | 宽度 (mm) |  |  |  |
| 1 | ≤600MPa | ≥40 | ≤1.0 | ≤1100 | ≤3 | ≤1 | ≤5 |
|  |  |  |  | >1100 | ≤4 | ≤1 | ≤5 |
|  |  |  | >1.0 | ≤1100 | ≤3 | ≤1 | ≤5 |
|  |  |  |  | >1100 | ≤3 | ≤1 | ≤5 |
| 2 | ≤1200MPa | ≥40 | ≤1.0 | ≤1100 | ≤4 | ≤1 | ≤5 |
|  |  |  |  | >1100 | ≤5 | ≤1 | ≤8 |
|  |  |  | >1.0 | ≤1100 | ≤4 | ≤1 | ≤5 |
|  |  |  |  | >1100 | ≤4 | ≤1 | ≤8 |
| 3 | >1200MPa | ≥40 | ≤1.0 | ≤1100 | ≤8 | ≤1.5 | ≤15 |
|  |  |  |  | >1100 | ≤10 | ≤1.5 | ≤20 |
|  |  |  | >1.0 | ≤1100 | ≤8 | ≤1.5 | ≤15 |
|  |  |  |  | >1100 | ≤8 | ≤1.5 | ≤20 |

C翘翘度：考核钢卷长度的95.4%要达到表中列出的指标要求。

浪高、急峻度：考核钢卷长度的95.4%要达到表中列出的指标要求。

（3）申请专利2项以上。

4、经费安排

国拨经费300万元，申请单位自筹配套经费不低于国拨经费的2倍。

课题6：高效热交换装置的研发和低温燃烧废气的利用技术开发

1、研究目标

开发连续热处理炉低温余热利用关键材料，“Ω”形轴向微槽道金属热管连续生产技术，形成高效热交换成套装置批量生产能力，热处理炉排放较高温度（300℃左右）废气，降低到150℃以下，将余热转换为生产热水、过热水和低压蒸汽，低压蒸汽应用于制冷和除湿。低温余热高效利用技术在钢铁企业形成应用示范。

2、研究内容

（1）“Ω”型轴向微槽道金属热管连续生产技术开发；

（2）优化热管的结构参数，设计热交换器结构；

（3）研究逆向分级梯温回收余热技术，根据目标温度设计不同层级热交换器转换功率；

（4）研究适应于低压蒸汽或热水的制冷机和除湿机型。

3、考核指标

（1）“Ω”型微槽道金属热管固液两相毛细通道宽度≤0.3mm；

（2）建成生产热管坯能力600～720万米/年示范线一条；

（3）热管当量导热系数360～460KW/（m·℃）,总热阻0.0085～0.0112℃/W；蒸发传热系数2.9～3.5KW/（m2·℃），凝结传热系数5.2～8.4KW/（m2·℃）；

（4）单位体积比传统热管换热器小于50%以上；

（5）烟气温度从300℃降至150℃以下；过热水温度≥130℃，低压蒸汽0.1MPa以上；

（6）申请专利5项及以上。

4、经费安排

国拨经费300万元，申请单位自筹经费不低于国拨经费的2倍。

课题7：带钢高效清洗工艺和冷轧工序废弃物利用技术开发

1、研究目标

开发新型高效带钢清洗技术，在工业试验基础上取得实际业绩；开发绿色、增值的冷轧工序废弃物利用技术。

2、研究内容

（1）带钢的高效清洗工艺研究；

（2）清洗液的清洁、分离、再利用技术开发；

（3）清洗液余热回收工艺技术研究；

（4）冷轧工序废弃物生产高附加值产品的新技术开发与研究。

3、考核指标

（1）建成一条先进的带钢清洗生产工序示范线。带钢高效清洗工艺技术指标：实现退火前带钢表面残留物≤23mg/m2;

（2）开发冷轧工序废弃物回收综合利用产业化技术，为自主开发冷轧工序废弃物回收试验平台配套。固液高效分离和液体净化、循环利用技术指标：碱液90%以上回收，添加剂80%以上回收，油80%以上回收，热水70%以上回收；废弃物回收与再生技术：铁粉和铁基合金粉90%；

（3）形成3项具有自主知识产权技术：轧辊磨削料处理技术；铁泥处理技术；铁粉和铁合金粉再利用技术。形成2个新产品：高性能铁粉和高性能铁合金粉，产品满足国家标准;

（4）国际发明（PCT）专利1项、国家发明专利3项及以上。

4、经费安排

国家拨款300万元，申请单位自筹经费不低于国拨经费的2倍。

课题8：电镀锌核心工艺和装备的研发

1、研究目标

形成具有自主知识产权的连续电镀锌工艺技术与产品。重点研制导电辊、阳极箱、电镀槽设计与制备技术，改善导电辊使用效果和延长导电辊使用寿命，实现连续电镀锌关键设备国产化；研制新型锌合金镀层电镀工艺技术与绿色环保钝化工艺，提高钢板表面防护性能和拓展应用领域；研究闪镀或其它表面处理等表面改性技术对高强度钢耐蚀性、加工性、焊接性、涂装性等方面的影响，实现新一代高强钢板的低成本、高效率表面改性。

2、研究内容

（1）连续电镀锌核心工艺及其连续控制技术研究；

（2）导电辊、阳极箱、电镀槽等关键设备设计制造技术研究，重点是新型导电辊电铸复合或粉末冶金制备技术；

（3）高强钢板闪镀及其它后处理改性技术及其应用研究；

（4）电镀新型锌基合金及其无铬钝化工艺技术研究。

3、考核指标

（1）研究开发连续电镀锌、锌-镍合金、锌-锡合金等工艺技术及无铬钝化新技术，形成3-5项专利技术；电镀锌合金耐中性盐雾腐蚀试验时间≥720小时；

（2）探索闪镀及其它后处理对高强度钢耐蚀性、加工性、焊接性、涂装性方面影响；带钢经闪镀层处理后摩擦系数较基体降低30%以上；

（3）导电辊表面金属基复合材料电阻率为0.5-1×10-6µΩ·m；表面显微硬度≥700MPa；

（4）实现电镀锌核心工艺装备国产化；

（5）国家发明专利5项及以上。

4、经费安排

国拨经费300万元，申请单位自筹经费不低于国拨经费的2倍。

课题9：新一代辐射管的研究开发

1、研究目标

改进现有自身预热式燃烧器，提高现有W辐射管热效率、降低排放烟气热损失，并采用高效换热技术，提高废气再循环效率；开发新型双P型辐射管和配套自身预热式燃烧器技术，采用高效换热器、废气循环技术、稀氧燃烧方式实现高强汽车钢薄板连续热处理炉加热质量提升；开发新型M型辐射管及配套自身预热式燃烧器系统，探索进一步提高辐射管系统性能的途径；开发与双P型和M型辐射管配套的智能型燃烧控制器，提高可靠性，扩充功能。分析连续热处理炉燃烧系统管网流动组织，优化辐射管、燃烧器和管网的工作匹配。

2、研究内容

（1）开发新型换热和废气循环利用技术，提高自身预热式燃烧器换热效率，改善和提高现有W型辐射管热效率和温度均匀性；

（2）开发双P型辐射管及配套的自身预热式燃烧器，为新建或改造大型连续热处理炉提供高效燃烧装备和燃烧系统配置；

（3）开发M型辐射管及配套的自身预热式燃烧器系统，探索进一步提高辐射管系统性能的途径；

（4）开发与双P型和M型辐射管配套的智能型燃烧控制器，提高可靠性，扩充功能；

（5）研究辐射管、燃烧器和整个炉体相应管网的匹配问题，指导设计，保证燃烧器正常工作。

3、考核指标

（1）双P型辐射管温度均匀性优于50℃；

（2）燃烧器排烟温度低于550℃，热效率达到71%；

（3）燃烧器NOX排放量低于80ppm；

（4）提高燃烧控制器可靠性，可靠点火循环100万次以上，能够检测辐射管表面温度，并根据上位机下达的控制目标对燃烧系统进行闭路控制。

（5）形成辐射管、自身预热式燃烧器和管网系统选型、匹配和设计指导书；

（6）实现新一代辐射管的工业化示范应用。

4、经费安排

国拨经费200万元，申请单位自筹经费不低于国拨经费的2倍。

第三章  申请文件编制

一、申请函（格式）

根据《课题申请指南》，我单位                   （全称及地址）授权       （姓名）       （职务、职称）作为全权代表，提报下述内容：

1．我方愿意按照《课题申请指南》中规定的条款和技术经济指标，提供下列文件。

- 申请人资格审查文件

- 课题申报书

- 课题预算申报书

- 有关附件

2．我方愿意向项目组织单位提供任何与该项课题有关的数据和信息。

3．有关本申请的所有正式通讯应致：

地址：                              邮编：

电话：           手机：           传真：

法人（或授权代表）姓名：         签字：

申请人名称：（公章）

二○一○年   月   日

二、申请人资格审查文件

（一）申请单位概况

名称：                               电    话：

地址：                               邮政编码：

开户银行及账号：

单位负责人姓名：          职务：         技术职称：

（二）申请单位简况

（联合申请单位在此处须分别对所有规定内容进行详述）

1．申请单位的基本情况介绍（历史沿革、批准成立部门等）；

2．课题负责人的姓名、职称、技术简历、学术水平；

3．参加课题工作的科技人员数量、素质及专业构成；

4．近期从事同类研究或开发项目的名称及成果；

5．承担该课题的主要物质条件和经济状况（包括上年度财务经营状况）。

三、课题申报书格式

国家科技支撑计划课题申报书

（格式）

项目名称：

课题名称：

项目组织单位：

课题申报单位：

课题负责人：

起止年限：20  年   月至20   年    月

中华人民共和国科学技术部

二○一○年九月

编写说明

1．本申报书由课题申报单位组织编写，经单位主管部门（国务院有关部门（单位）科技司（局），地方科技厅（委、局））审核同意后上报项目组织单位。

2．编写要求：

（1）课题目标符合项目课题申报指南要求，定位准确，指标明确、可考核；

（2）课题任务明确，要充分考虑经济、技术等方面的可行性；

（3）课题管理与实施符合《国家科技支撑计划管理暂行办法》；

（4）课题所需国拨经费按《国家科技支撑计划专项经费管理暂行办法》管理和使用，并另编制《国家科技计划课题预算申报书》。

3．课题申报书用A4纸打印，正本1份，副本14份。

课题信息表

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课题名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申报形式 |  | □投标 □有限择优 □指定 □其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 课题申报单位 | 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位所在地 |  | 省（市、区） |  |  |  |  |  |  |  |  | 代码 |  |  |  |
|  | 通讯地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  |
|  | 单位类别 |  | □大专院校 □科研院所 □企业 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  | 代码 |  |  |  |
|  | 单位主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 代码 |  |  |  |
| 其他主要参加单 位 | 序号 | 单 位 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 课题负责人 |  | 姓 名 |  |  |  |  | 性别□男 □女 |  |  |  |  | 出生年 |  | 年 |  |
|  |  | 学 历 |  | □研究生 □大学 □大专 □中专□其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 职 称 |  | □高级 □中级 □初级 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  | E-mail |  |  |  |  |  |  |
| 课题组人数 |  | 人 |  | 高级 |  | 人 |  | 中级 | 人 | 初级 | 人 |  | 其他 |  | 人 |
| 起始时间 |  | 年 月 |  |  |  |  |  |  | 终止时间 | 年 月 |  |  |  |  |  |
| 课题活动类型 |  | □应用基础研究 □应用开发 □产业化开发 □其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所属技术领域 |  | □能源 □资源 □环境 □农业 □材料 □制造业 □交通运输 □信息产业与现代服务业 □人口与健康 □城镇化与城市发展 □公共安全与其他社会事业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 创新类型 |  | □原始创新 □集成创新 □引进消化吸收再创新 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要研究内容(100字以内) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期成果 |  | □专利 □技术标准 □新产品（或农业新品种） □新工艺 □新装置 □新材料 □计算机软件 □论文论著 □研究报告 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期知识产权 |  | 获得国外发明专利 项，国内发明专利 项，其他 项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期技术标准制定 |  | □国际标准 □国家标准 □行业标准 □企业标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产学研联合 |  | □是 □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经费预算 |  | 万元，其中国拨 万元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

课题申报书提纲

一、课题概述

二、课题的目标与任务

1．项目确定的课题目标与任务需求分析；

2．课题目标与任务解决的主要技术难点和问题分析。

三、现有工作基础与优势

1．国内外现有技术、知识产权和技术标准现状及预期分析；

2．课题申请单位及主要参与单位研究基础（已有的研究开发经历，科技成果、科研条件与研究开发队伍现状等）。

四、任务分解与考核指标

1．课题研究内容、技术路线和创新点；

2．主要技术指标（如形成的知识产权、技术标准、新技术、新产品、新装置、论文专著等数量、指标及其水平，与国内外同类技术或产品的竞争分析，满足项目所依托的重大工程建设或重大装备研制的需求情况等）；

3．主要经济、社会、环境效益（如技术及产品应用产业化前景，在课题实施期内能够形成的市场规模与效益，对保障国家安全、促进社会可持续发展及提升我国相关产业竞争力的作用等）；

4．课题实施中可能形成的示范基地、中试线、生产线及其规模；

5．人才队伍建设；

6．其它应考核的指标。

五、经费预算

1．课题总投资预算、各项任务经费分配及分年度经费需求；

2．资金筹措方案及配套资金落实措施。

六、课题的年度计划及年度目标

1．课题进度安排：

| 序号 | 进度安排 任 务 | 第一年 |  | 第二年 |  | 第三年 |  | 第四年 |  | 第五年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 上半年 | 下半年 | 上半年 | 下半年 | 上半年 | 下半年 | 上半年 | 下半年 | 上半年 | 下半年 |

2．课题各年度目标及考核指标。

七、实施机制

1．课题的组织管理措施；

2．课题参与单位的任务分工及国拨专项经费分配；

3．产学研结合模式；

4．知识产权与成果管理及权益分配。

八、课题负责人及参加课题主要人员情况

1．课题负责人简介；

2．课题负责人及主要参加人员。

| 课题负责人 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 | 性别 | 年龄 | 职务/职称 | 业务专业 | 为本课题工作时间（%） | 所在单位 |
| 主要研究人员 |  |  |  |  |  |  |

九、课题风险分析及对策

十、其他需要说明的事项

十一、有关附件

1．相关科研成果、专利等知识产权证明材料；

2．课题相关技术领域的专利检索、科技查新报告，知识产权与技术标准分析报告；

3．课题配套资金来源（如贷款、地方部门配套资金等）的证明材料；

4．中试或产业化所需相关产品生产的许可证明文件；

5．与课题相关的其他证明材料或文件等。

十二、申报单位签章

课题申报单位（盖章）：

单位法人代表（签字）：

课题负责人（签字）：

年   月   日

课题参与单位（盖章）：

单位法人代表（签字）：

年   月   日

课题参与单位（盖章）：

单位法人代表（签字）：

年   月   日

课题参与单位（盖章）：

单位法人代表（签字）：

年   月   日

课题参与单位（盖章）：

单位法人代表（签字）：

年   月   日

十三、课题申报单位主管部门意见（国务院有关部门（单位）科技司（局），省、自治区、直辖市科技厅（委、局））

（盖章）

年   月   日

十四、专家组或中介机构评审（评估）意见

论证专家组负责人（签字）

或科技中介机构（盖章） 　　 负责人（签字）

年   月    日

十五、项目组织单位意见

1．对专家组或中介机构评审（评估）结果的意见；

2．对是否选择课题申报单位为课题承担单位的意见；

3．其他说明。

项目组织单位负责人（签章）

年    月     日

四、课题预算书格式

国家科技计划课题预算

申报书

计划名称：

项目编号：

项目名称：

课题编号：

课题名称：

课题承担单位（公章）：

课题承担单位法定代表人（签字）：

课题负责人（签字）：

课题承担单位财务部门负责人（签字）：

预算编制人（签字）：

课题起止日期： 年  月  日至    年  月  日

编制日期：        年   月  日

中华人民共和国科学技术部制

承     诺     书

本课题预算申报书的编制是在认真阅读理解相关国家科技计划经费管理办法及国家其他有关财务规章制度基础上，按程序和规定编制的。本单位法定代表人、本课题负责人保证预算申报书各项内容真实、客观，并承担由此引起的相关责任。

法定代表人（签字）：

年     月     日

课题负责人（签字）：

年     月     日

预算编制说明

一、预算编制要求

1、课题预算编制准备。在编制课题预算申报书之前，应认真阅读有关国家科技计划专项经费管理办法，并了解其他相关制度的要求与规定。

2、课题预算编制原则。编制课题预算必须以课题研究任务为依据，课题预算应与课题任务目标相关；预算应符合有关政策法规，课题预算支出中的有关标准，应按照国家科技计划专项经费管理办法中的具体规定执行；预算应经济合理，在不影响课题任务的前提下，充分提高资金的使用效率，不得在各科目间重复列支。

3、支出预算和来源预算必须同时编制。采用支出预算和来源预算同时编制的方法编制课题预算。平衡公式为：

课题经费支出预算合计＝课题经费来源预算合计

4、不可预见费与前期投入等。课题在预算编制时不考虑不可预见因素，不编制不可预见经费，但课题在执行过程中发生不可预见因素，需要调整预算的，可以向科技部提出申请；课题立项前已经发生的各项支出不得列入课题预算。

5、课题预算编制的规范性要求。

◆金额单位和数据精度：预算数据以“万元”为单位，精确到小数点后面两位。各类标准或单价以“元”为单位，精确到个位。外币需按人民银行公布的即期汇率折合成人民币。

◆名称的规范性：所有课题或课题承担单位的名称，应填写正式全称，单位名称、单位公章及单位开户名称必须一致，如有特殊情况需说明原因；预算申报材料中不同地方出现的相同设备、材料等实物信息应填写规范和统一的名称；开户银行信息应将承担单位开户的银行所在省市、银行名称以及分行、支行、分理处、营业厅等信息填写完整，银行账号应填写准确，工商银行账号统一填写为19位。

◆签字盖章：课题预算申报书必须经课题承担单位的法定代表人签字并加盖单位公章、课题负责人签字、课题承担单位财务部门负责人签字以及预算编制人签字。预算申报书中所有的签字之处，除提供打印名字外，还必须由本人签字，不得以本人名章代替。

6、课题预算申报书的主要内容。编制经费预算时以课题为单元，按项目汇总。

课题预算申报书A4一式十份，主要包括课题预算报表、预算编制说明材料（预算说明书和各种补充说明材料），其中，课题预算报表应包括：课题基本情况表B1、课题参加人员基本情况表B2、课题预算表B3~B8。

7、对预算编制说明材料的要求。

◆预算说明书是课题经费预算申报书中的一部分，必须按照规定格式、内容等要求编写预算说明书。

◆对出资证明的要求：除申请专项经费外，若存在自筹经费的，需提供出资证明及其他相关财务资料。自筹经费包括单位的自有货币资金、专项用于该课题研究的其他财政资金等。原则上，谁出资谁证明，即其他财政拨款资金，必须有承担单位上级主管部门的财务证明；由承担单位自有资金提供的经费，应提供承担单位的出资证明文件；由其他渠道提供的捐助，应提供捐助方的出资证明文件。所有自筹经费证明均应说明经费的来源、金额、落实情况及具体用途等等。

8、对多家承担单位参与完成课题的编制说明。对于多家承担单位参与任务研究的课题，课题第一承担单位需填写课题预算表B8，并在预算说明文本中详细说明所有课题承担单位及其承担的任务和经费安排，并且承担单位名称、承担的任务及任务负责人等信息应与课题任务合同书保持一致。课题经费的所有转拨单位都必须在表B8中列示，违反规定转拨经费将会影响课题的财务验收。

二、预算科目内涵及支出标准

1、课题经费的开支范围一般包括设备费、材料费、测试化验加工费、燃料动力费、差旅费、会议费、国际合作与交流费、出版/文献/信息传播/知识产权事务费、劳务费、专家咨询费、管理费等。

◆设备费：是指课题研究过程中购置或试制专用仪器设备，对现有仪器设备进行升级改造，以及租赁和使用外单位仪器设备而发生的费用。专项经费要严格控制设备购置费支出。

◆材料费：是指课题研究过程中消耗的各种原材料、辅助材料等低值易耗品的采购及运输、装卸、整理等费用。

◆测试化验加工费：是指课题研究过程中支付给外单位（包括课题承担单位内部独立经济核算单位）的检验、测试、化验及加工等费用。

◆燃料动力费：是指课题研究过程中相关大型仪器设备、专用科学装置等运行发生的可以单独计量的水、电、气、燃料消耗费用等。

◆差旅费：是指课题研究过程中开展科学实验（试验）、科学考察、业务调研、学术交流等所发生的外埠差旅费、市内交通费用等。差旅费的开支标准应当按照国家有关规定执行。

◆会议费：是指课题研究过程中为组织开展学术研讨、咨询以及协调项目或课题等活动而发生的会议费用。课题承担单位应当按照国家有关规定，严格控制会议规模、会议数量、会议开支标准和会期。

◆国际合作与交流费：是指课题研究过程中开展国际合作与交流而发生的课题研究人员出国及外国专家来华工作的费用。国际合作与交流费由项目承担单位统一管理，应当严格执行国家外事经费管理的有关规定。

◆出版/文献/信息传播/知识产权事务费：是指课题研究过程中，需要支付的出版费、资料费、专用软件购买费、文献检索费、专业通信费、专利申请及其他知识产权事务等费用。

◆劳务费：是指在课题研究过程中支付给课题组成员中没有工资性收入的相关人员（如在校研究生）和课题组临时聘用人员等的劳务性费用。

◆专家咨询费：是指在课题研究过程中支付给临时聘请的咨询专家的费用。专家咨询费不得支付给参与项目管理的工作人员。

以会议形式组织的咨询，专家咨询费的开支参照以下标准执行：具有或相当于高级专业技术职称人员第1、2天为500-800元/人天，第3天及以后为300-400元/人天；其他专业技术人员第1、2天为300-500元/人天，第3天及以后为200-300元/人天。

以通讯形式组织的咨询，专家咨询费的开支参照以下标准执行：具有或相当于高级专业技术职称人员60-100元/人次、其他专业技术人员40-80元/人次。

◆管理费：是指课题研究过程中对使用本单位现有仪器设备及房屋，日常水、电、气、暖消耗，以及其他有关管理费用的补助支出。管理费按照课题专项经费预算分段超额累退比例法核定，核定比例如下:

课题经费预算在100万元及以下的部分按照8%的比例核定；

超过100万元至500万元的部分按照5%的比例核定；

超过500万元至1000万元的部分按照2%的比例核定；

超过1000万元的部分按照1%的比例核定。

课题管理费实行总额控制,由课题承担单位管理和使用。

2、课题研究过程中发生的除上述费用之外的其他支出，应当在预算申请时单独列示，单独核定。

3、经费来源是指课题研究过程中获得的各种渠道的经费，包括从国家科技计划专项经费获得的资助和自筹经费来源。

自筹经费来源是指国家科技计划专项经费以外的各种资金，包括：其他财政拨款、从承担单位获得的资助以及从其他渠道获得的捐助。

课题基本情况表

表B1

| 填表说明： 1. 组织机构代码指企事业单位国家标准代码，无组织机构代码的单位填写“000000000”； 2. 单位名称、单位公章名称及单位开户名称必须一致，如有特殊情况，需说明理由。 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课题编号 |  |  |  |  |  |  |
| 课题名称 |  |  |  |  |  |  |
| 课题承担单位 | 单位名称 |  |  |  |  |  |
|  | 单位性质 |  | - 科研机构 - 高等院校 - 企业 - 其他 |  |  |  |
|  | 单位主管部门 |  |  |  |  |  |
|  | 单位组织机构代码 |  |  |  |  |  |
|  | 单位法定代表人姓名 |  |  |  |  |  |
|  | 单位开户名称 |  |  |  |  |  |
|  | 开户银行（全称） |  |  |  |  |  |
|  | 银行账号 |  |  |  |  |  |
|  | 单位所属地区 |  | 北京市 （省、直辖市、自治区等） |  |  |  |
|  | 电子邮箱 |  |  |  |  |  |
|  | 通信地址 |  |  |  |  |  |
|  | 邮政编码 |  |  |  |  |  |
| 相关责任人 | 课题负责人 |  | 姓名 |  |  |  |
|  |  |  | 身份证号码 |  |  |  |
|  |  |  | 工作单位 |  |  |  |
|  |  |  | 电话号码 |  | 手机号码 |  |
|  |  |  | 电子邮箱 |  | 邮政编码 |  |
|  |  |  | 通信地址 |  |  |  |
|  | 课题联系人 |  | 姓名 |  |  |  |
|  |  |  | 电话号码 |  | 手机号码 |  |
|  |  |  | 传真号码 |  |  |  |
|  |  |  | 电子邮箱 |  |  |  |
|  | 财务部门负责人 |  | 姓名 |  |  |  |
|  |  |  | 身份证号码 |  |  |  |
|  |  |  | 电话号码 |  | 手机号码 |  |
|  |  |  | 电子邮箱 |  |  |  |

课题参加人员基本情况表

表B2    课题编号：		   　 　课题名称：

| 填表说明：1. 职称分类：A、正高级 B、副高级 C、中级 D、初级 E、其他； 2. 人员分类代码：A、课题负责人 B、课题骨干 C、其他研究人员； 3. 是否有工资性收入：Y、是 N、否； 4．课题固定研究人员需填写人员明细。 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 工作单位 | 技术职称 | 投入本课题的全时工作时间 （人月） | 是否有工资性收入 | 人员 分类 |
|  | （1） | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） | （7） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 固定研究人员合计 |  |  |  |  |  | ／ | ／ |
| 流动人员或临时聘用人员合计 |  |  |  |  |  | ／ | ／ |
| 累计 |  |  |  |  |  | ／ | ／ |

国家科技计划课题预算表

表B3

课题编号：		   　 　      课题名称：             金额单位：万元

| 序号 | 预算科目名称 |  |  | 合计 | 专项经费 | 自筹经费 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (1) |  |  | (2) | (3) | (4) |
| 1 | 一、经费支出 |  |  |  |  |  |
| 2 | 1、设备费 |  |  |  |  |  |
| 3 | （1）购置设备费 |  |  |  |  |  |
| 4 | （2）试制设备费 |  |  |  |  |  |
| 5 | （3）设备改造与租赁费 |  |  |  |  |  |
| 6 | 2、材料费 |  |  |  |  |  |
| 7 | 3、测试化验加工费 |  |  |  |  |  |
| 8 | 4、燃料动力费 |  |  |  |  |  |
| 9 | 5、差旅费 |  |  |  |  |  |
| 10 | 6、会议费 |  |  |  |  |  |
| 11 | 7、国际合作与交流费 |  |  |  |  |  |
| 12 | 8、出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  |  |
| 13 | 9、劳务费 |  |  |  |  |  |
| 14 | 10、专家咨询费 |  |  |  |  |  |
| 15 | 11、管理费 |  |  |  |  |  |
| 16 | 12、其它 |  |  |  |  |  |
| 17 | 13、 |  |  |  |  |  |
| 18 | 二、经费来源 |  |  |  |  |  |
| 19 | 1、申请从专项经费获得的资助 |  |  |  |  |  |
| 20 | 2、自筹经费来源 |  |  |  |  |  |
| 21 | （1）其他财政拨款 |  |  |  |  |  |
| 22 | （2）单位自有货币资金 |  |  |  | / |  |
| 23 | （3）其他资金 |  |  |  | / |  |
| 专项经费 |  | 第1年 | 第2年 | 第3年 |  |  |
| 拨付进度申请 |  |  |  |  |  |  |
| 金额 |  |  |  |  |  |  |
| 比例（％） |  |  |  |  |  |  |

注：支出预算按照经费开支范围确定的支出科目和不同经费来源编列，同一支出科目一般不得同时列支专项经费和自筹经费。支出预算应对各项支出的主要用途和测算理由等进行详细说明。

设备费——购置/试制设备预算明细表

表B4    课题编号：		   　 　      课题名称：                                                                 金额单位：万元

| 填表说明：1、设备分类代码：A购置、B试制； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2、试制设备不需填列本表（6）列、（7）列； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、单价≥5万元的设备需填写明细，并需提供三家以上产品报价单及其联系电话的详细资料； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、单价≥100万元的设备需编制“大型设备申请书”，试制设备还需提交大型设备试制方案和成本分析； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、单价≥200万元的设备需进行联合评审。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 设备 | 单价 (元/台件) | 数量 （台件） | 金额 | 购置设备 | 购置设备生产 | 主要技术 | 用途 |
|  |  | 分类 |  |  |  | 型号 | 国别与地区 | 性能指标 | （与课题研究任务的关系） |
|  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单价5万元以上购置设备合计 |  | ／ | ／ |  |  | ／ | ／ | ／ | ／ |
| 单价5万元以上试制设备合计 |  | ／ | ／ |  |  | ／ | ／ | ／ | ／ |
| 单价5万元以下购置设备 |  | ／ | ／ |  |  | ／ | ／ | ／ | ／ |
| 单价5万元以下试制设备 |  | ／ | ／ |  |  | ／ | ／ | ／ | ／ |
| 累计 |  | ／ | ／ |  |  | ／ | ／ | ／ | ／ |

材料费预算明细表

表B5     课题编号：		   　 　      课题名称：                                             金额单位：万元

| 填表说明：大宗及贵重材料，是指课题研究过程中消耗数量过多或单位价格较高、总费用在5万元及以上的材料，需填写明细。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 计量单位 | 单价 | 购置数量 | 金额（万元） |
|  |  |  | （元/单位数量） |  |  |
|  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 大宗及贵重材料费合计 |  | / | / | / |  |
| 其他材料费 |  | / | / | / |  |
| 累计 |  | / | / | / |  |

测试化验加工费预算明细表

表B6    课题编号：		   　 　      课题名称：                                                                    金额单位：万元

| 填表说明：量大及价高测试化验，是指课题研究过程中需测试化验加工的数量过多或单位价格较高、总费用在5万元及以上的测试化验加工，需填写明细。 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 测试化验加工的内容 | 测试化验加工单位 | 计量单位 | 单价 | 数量 | 金额 |
|  |  |  |  | （元/单位数量） |  |  |
|  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 量大及价高测试化验费合计 |  | / | / | / | / |  |
| 其他测试化验费 |  | / | / | / | / |  |
| 累计 |  | / | / | / | / |  |

国际合作与交流费预算明细表

表B7    课题编号：		   　  　      课题名称：                                                                  金额单位：万元

| 填表说明：合作交流类型为，A、出国考察 B、来华交流。 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 合作交流 | 国家和地区 | 机构 | 人数 | 时间 | 预算理由 | 金额 |
|  | 类型 |  |  | （人） | （天） | （主要合作交流内容及与完成本课题研究目标的关系） |  |
|  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 累计 |  |  | / |  |  |  |  |

承担单位研究经费支出预算明细表

表B8    课题编号：		   　 　      课题名称：                                                                           金额单位：万元

| 填表说明：承担单位性质分为，A、第一承担单位 B、其他承担单位。 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 组织机构代码 | 承担单位性质 | 任务分工 | 研究任务负责人 | 专项经费 | 自筹经费 |
|  | （1） | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） | （7） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 累计 |  |  |  |  |  |  |  |

国家科技计划课题

预算说明书

- 对承担单位和相关部门承诺提供的支撑条件进行详细说明，并针对课题实施可能形成的科技条件资源和成果，提出社会共享的方案。

- 从课题任务分工、任务的主要内容、经费测算理由等角度，对各承担单位经费安排进行详细说明。

- 对各科目支出的主要用途、与课题研究的相关性及测算方法、测算依据进行详细分析说明。（未对支出进行分析说明的，一般不予核定预算）

四、其他来源经费说明（需说明经费的来源、落实和到位情况、用途，并提供证明材料）

国家科技计划课题自筹经费来源证明格式

___________________________（单位全称），为______________________课题，提供__________万元的配套资金，资金来源为________________________（1、国家其他财政拨款  2、地方财政拨款  3、从依托单位获得的资助  4、从其他渠道获得的捐助）。

配套资金主要用于：_______________________________________（填写具体预算支出科目）

特此证明！

出资单位（公章）：

年    月   日

注：1、国家其他财政或地方财政资金提供的经费，需提供依托单位上级主管部门的财务证明以及依托单位证明。

2、依托单位自有资金提供的经费，需提供依托单位证明。

3、其他渠道提供的捐助，需提供资金来源证明以及依托单位证明。

五、有关附件（格式）

1、申请单位承诺函

2、联合申请合作协议

3、申请单位营业执照或法人代码证（复印件）

4、申请单位资格声明函

5、申请单位资信证明

6、近两年度资产负债表、损益表及现金流量表

7、申请一览表

附件1

申请单位承诺函

我代表_____________________________________________,在此作如下承诺：

  - 完全理解和接受《课题申请指南》的一切规定和要求。

  - 若被选中，我单位将按照“十一五”国家科技支撑计划管理办法的要求和相关规定签署课题任务书，并且严格履行相应义务。如果在课题执行过程中出现违约行为，则承担违约责任。

  - 若被选中，本承诺函将成为任务书不可分割的一部分。

申请单位代表签字：

申请单位公章：

年     月      日

附件2

联合申请合作协议

（格式）（主持、参加）

（注：由申请方出具，并在本协议中明确主持单位、参加单位的责任）

附件3

申请单位营业执照或法人代码证（复印件）

附件4

申请单位资格声明函

我单位愿意针对上述课题进行申请。申请文件中所有关于申请单位资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我单位愿承担由此而产生的一切后果。

特此声明！

申请单位代表签字：

申 请 单 位 公 章：

年   月   日

附件5

申请单位资信证明（格式）

（注：由银行出具）

附件6

近两年度资产负债表、损益表及现金流量表

（格式）

附件7

申请一览表

| 申请课题名称 |  |
| --- | --- |
| 主持单位 |  |
| 参加单位 |  |

注：此表单独封装，封面注明申请课题名称并随申请文件一同送达。

申请授权代表（签字）：

申请单位全称（盖章）：

年   月   日