国家科技支撑计划重点项目

“3D电视集成播出平台和终端系统研制与产业化”

课题申请指南

中华人民共和国科学技术部

二○一○年九月

## 第一章   申请须知

### 一、项目总体目标

根据《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》优先主题“数字媒体内容平台” （44）的要求，本项目基于国家863计划重大项目“新一代高可信网络”、863计划重点课题“数字视音频编码、传输、测试与应用示范”、科技支撑计划重点课题“数字媒体集成分发平台”等项目已有的3D电视研究基础，面向国家“三网融合”、NGB发展战略需求，研究构建一套支持网络频道、点播、网络下载等多种形式业务开展的3D电视集成播出平台关键技术和系统，实现3D电视播出平台的工程化、基于AVS标准的3D电视内容编解码和制作系统的实用化和3D电视终端的产业化，形成200万台3D电视终端的生产销售，基于国家高可信网络试验床、有线电视网络开展应用示范，实现3D电视的点播和网络频道服务，完成上千小时3D电视节目制作和播出，实现从3D电视节目内容和3D电视接收机的产业链两端拉动，以网络发行的新兴数字内容发行方式为主要渠道，为三网融合战略的实施提供丰富的3D电视节目内容及全新的3D电视业务体验。

### 二、项目研究内容

本项目的研究开发任务分为四个方面：

（一）面向3D电视业务的发展趋势，开展3D电视系统及集成播出平台关键技术研究。

面向3D电视业务的发展趋势，开展相关共性关键技术及平台技术体系研究，为3D电视集成播出平台的研制提供技术支撑和规范指导，推动3D电视系统设备相关测试评估工作的开展，形成相应的技术研究报告，为相关技术标准规范的制定奠定基础。

（二）研制3D电视集成播出系统，并在国家高可信网络试验床进行应用示范

在关键技术研究基础上，基于3D电视业务特性的深入分析，研制3D电视节目制作中相关关键设备，构建3D电视集成播出平台，完成平台整体体系架构实现。在平台研制基础上，基于国家高可信网络试验床开展3D电视网络频道、3D电视节目点播、3D电视节目下载等多种业务的应用示范。

（三）基于AVS标准，建立实时3D电视编解码系统，开展应用示范

通过研究基于AVS标准 3D的电视节目制作、发布、播出及终端解码技术，形成基于自主标准的3D电视系统。开展基于AVS标准的3D电视试验转播系统，在一定范围内示范运行。在国家高可信网络试验床设立AVS专区，开展包括3D内容的AVS标准的内容服务，实现端到端的AVS 3D内容保护，推动自主创新的AVS国家标准的产业化。

（四）以上述成果为基础，推动3D电视终端的研制及工程化

进行终端的系列化、工程化研究，基于3D电视终端特性的深入分析，以模块化为主导思想，完善终端的硬件结构和软件结构，集成软硬件系统，进一步通过测试对参数进行调优，提高软硬件稳定性和可靠性，降低成本，最终达到用户级使用的产品化目标，形成200万台3D电视终端的生产销售。

本项目拟分解为四个课题，包括：

| 序号 | 课题名称 | 发布时间 | 课题承担单位选择方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3D电视系统及集成播出平台关键技术研究 | 2010年 | 定向 |
| 2 | 3D电视集成播出平台研制及应用示范 | 2010年 | 定向 |
| 3 | 基于AVS的3D电视实时编解码系统研制与应用示范 | 2010年 | 定向 |
| 4 | 3D电视终端研制及工程化 | 2010年 | 公开 |

### 三、申请管理

1、本项目在科技部指导下由广东省科技厅负责该项目的组织实施。

2、根据《国家科技支撑计划管理暂行办法》的有关规定，遵循“公开申报、统一评审、优势优先”的原则，通过评审择优选择并落实优势承担单位。

### 四、资金来源

项目国家拨款2000万元，参研单位自筹配套经费4000万元。

### 五、实施期限

本项目实施年限为2.5年（2011年1月-2013年6月）。

### 六、申请资格

（一）申报单位的条件和要求

1.凡在中华人民共和国境内注册，具有较强科研能力和条件、运行管理规范、具有独立法人资格的内资或内资控股企业、事业单位、科研院所、高等院校等，均可单独或联合申报，不接受个人申请。

课题申报必须以某一课题整体研究内容为申请单元，积极鼓励科研单位和企业以联合方式申报课题，实现责任和风险共担。每个课题的联合申请方原则上不超过12个法人单位，其中企业和科研院所（或大专院校）分别不超过6个。联合申请各方须签订共同申请协议，明确规定各自所承担的工作和责任。

2.申报课题的企业应具有承担相应国家级科研课题的综合能力，资产负债率低于2/3，无行政处罚或违法记录。申报企业应出具银行资信等级和资产负债证明。

3.申报单位经费须专款专用，设立单独账簿，独立核算，并保证配套资金及时到位，保障课题研究工作的顺利实施。

4.成果查新证明须由有资质的国家或部省级查新单位出具。

（二）申请负责人的条件和要求

1.课题负责人须具有高级职称，并有固定单位（不包括在站博士后），年龄不超过55周岁（截止到2010年8月），无不良科研行为，从事相关研究或技术开发五年以上。课题负责人用于本课题研究时间不少于本人工作时间的60%，每年在国内工作时间不少于9个月。

2.所有参与课题申请人员均不得参与两项以上本项目课题的申报，且只能主持申报一项本项目课题。课题申报单位（包括联合申报中的任意一方）和主要申报人，对同一个课题不得进行重复或交叉申报。

3.中央和地方各级政府公务员不得主持本项目课题申报。

经形式审查，申请单位或申请负责人不符合上述规定的申请书视为无效申请，不参与专家评审。

### 七、申请文件的编制与递交

1.申请文件编写：以中文编写，要求语言精炼，数据真实、可靠。

2.申请文件的规格要求：一律用A4纸，仿宋体四号字打印并装订成册，同时附上电子版。

3.申请文件构成：

（1）申请函；

（2）申请人资格审查文件

（3）国家科技支撑计划课题申报书；

（4）有关附件（申请单位承诺函、联合申请合作协议、申请单位营业执照或法人代码证复印件、申请单位资格声明函、申请单位资信证明、地方配套经费承诺函、近两年度资产负债表、损益表及现金流量表、申请单位基本情况等）。

4.课题申报书及有关资料应有法定代表人（或委托授权人）签字并加盖公章，全部申请文件须包装完好，封皮上写明申请课题、申请单位名称、地址、邮政编码、电话、联系人及注明“不准提前启封”字样，并加盖单位公章。

5.申请文件一式15份，正本1份，副本14份，在每份申请书上要注明正本和副本，正、副本分别封装并在封面上注明。一旦正本和副本不符，则以正本为准。

6.申报工作自本指南公布之日起开始，申报单位必须根据《课题申请指南》要求参与申报活动。《课题申请指南》可从科技部网站(http://www.most.gov.cn/)上直接下载。

7.寄送申请文件的截止日期：2010年10月15日17：00时整。只接收在申请截止日期前由申请人或委托代理人面交或邮寄的申请文件。邮寄时间以广东省广州市邮局签收日为准。申请文件受理单位对申请文件在邮寄过程中出现的遗失或损坏不负责任。

寄送地点： 广州市连新路171号大院

邮政编码：510033

联 系 人：李荣华

联系电话：020-83163623

### 八、课题管理

1.经专家评审、择优选定课题承担单位，按项目管理要求与广东省科技厅签订国家科技支撑计划课题任务书。

2.按照《国家科技支撑计划管理暂行办法》对课题承担单位进行管理，国拨经费将根据每个课题进展情况按年度分批拨付到承担单位。

3.课题执行期间，广东省科技厅将组织专家对课题进展情况进行阶段性考核，对未按合同执行，达不到阶段考核目标，配套和自筹资金不到位的课题，有权终止合同。

4.课题完成后，广东省科技厅对课题进行评估和验收。

## 第二章  申请课题研究内容与目标

### 课题4 3D电视终端研制及工程化 (公开发布)

1、研究目标

面向3D电视网络频道、点播、下载等应用业务，完成3D电视机和稳定可靠低成本3D电视终端研制，并进行批量生产，促进3D电视产业化发展。

2．研究内容

进行终端的系列化、工程化研究，基于3D电视终端特性的深入分析，以模块化为主导思想，完善终端的硬件结构和软件结构，集成软硬件系统，进一步通过测试对参数进行调优，提高软硬件稳定性和可靠性，降低成本，最终达到用户级使用的产品化目标，形成200万台3D电视终端的生产销售。

3．技术经济考核指标

（1）完成3D电视机研制，要求如下：

  - 屏幕尺寸：40～65寸

  - 分辨率：1920*1080

  - 3D信号输入格式：side by side，Line-interlace，Top/Bottom，蓝光3D格式。

  - 3D眼镜：时分液晶或偏光

  - 支持HDMI1.4输入接口；

  - 支持与集成播放平台业务系统对接，支持3D电视网络频道、点播、下载及第三方增值等业务；

  - 支持AVS/AVC多格式3D电视内容解码；

  - 具有数字接口内容保护功能；

  - 3D电视终端运行稳定，升级安全可靠；

（2）完成支持3D电视应用的机顶盒类终端研发，要求如下：

- 支持与集成播放平台业务系统对接，支持3D电视网络频道、点播、下载等业务；

- 支持AVS/AVC多格式3D电视内容解码；

- 系统运行稳定，升级安全可靠；

（3）实现3D电视终端规模生产，形成200万台3D电视终端的生产销售；

（4）申请相关专利20项。

4、项目申请条件

课题承担单位属彩电整机骨干企业、企业集团或企业联盟，具有3D电视终端批量生产的资质与能力；鼓励国内电视骨干企业以联合方式申报课题。

5、经费安排

国拨经费1000万元，承担单位自筹配套3000万。

6、项目周期

2.5年。

## 第三章  部分申报材料格式

一、国家科技支撑计划课题申报书

二、申请函

三、申请单位〔人〕资格审查文件

四、申请单位承诺函

五、申请单位资信证明

六、申请单位自筹资金保证书

七、联合申请合作协议

八、申请单位营业执照或法人代码证

九、近两年度资产负债表与损益表及现金流量表

十、申请材料一览表

十一、其他证明材料

一：

国家科技支撑计划课题申报书

（试行）

项目名称：

课题名称：

项目组织单位：

课题申报单位：

课题负责人：

起止年限：20    年   月至20    年   月

中华人民共和国科学技术部

二○    年    月

国家科技支撑计划课题申报书

- （试行）

项目名称：

课题名称：

项目组织单位：

课题申报单位：

课题负责人：

起止年限：20    年   月至20    年   月

中华人民共和国科学技术部

二○    年    月

编写说明

1．本申报书由课题申报单位组织编写，经单位主管部门[国务院有关部门（单位）科技司（局），地方科技厅（委、局），国资委直属公司]审核同意后上报项目组织单位。

2．编写要求：

（1）课题目标符合项目的课题申报指南的要求，定位准确，指标明确、可考核；

（2）课题任务明确，要充分考虑经济、技术等方面的可行性；

（3）课题管理与实施符合《国家科技支撑计划管理暂行办法》；

（4）课题所需国拨经费按《国家科技支撑计划专项经费管理暂行办法》管理和使用，并另编制《国家科技计划课题预算申报书》一并上报；

3．课题申报书A4打印，由项目组织单位确定上报份数。同时，通过科技部门户网站（www.most.gov.cn）上的“国家科技计划经费预算申报中心”，将《国家科技计划课题预算申报书》报送科技部。

课题信息表

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课题名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申报形式 |  | □投标 □有限择优 □指定 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 课题申报单位 | 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位所在地 |  | 省（市、区） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 代码 |  |  |  |
|  | 通讯地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  |
|  | 单位类别 |  | □事业型研究单位 □大专院校 □其他事业单位 □转制为企业的科研院所 □国有企业 □集体所有制企业 □合资企业 □外商投资企业□港、澳、台投资企业 □其他企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 代码 |  |  |  |
|  | 单位主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 代码 |  |  |  |
| 其他主要参加单 位 | 序号 | 单 位 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 课题负责人 |  | 姓 名 |  |  |  |  | 性别 |  |  | □男 □女 |  |  | 出生年 |  | 年 |  |
|  |  | 学 历 |  | □博士 □硕士 □学士 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 职 称 |  | □高级 □中级 □初级 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  | E-mail |  |  |  |  |  |  |  |
| 课题组人数 |  | 人 |  | 高级 |  | 人 |  | 中级 | 人 |  | 初级 | 人 |  | 其他 |  | 人 |
| 起始时间 |  | 年 月 |  |  |  |  |  |  | 终止时间 |  | 年 月 |  |  |  |  |  |
| 课题活动类型 |  | □应用基础研究 □应用开发 □产业化开发 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所属技术领域 |  | □能源 □资源 □环境 □农业 □材料 □制造业 □交通运输 □信息产业与现代服务业 □人口与健康 □城镇化与城市发展 □公共安全与其他社会事业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 创新类型 |  | □原始创新 □集成创新 □引进消化吸收再创新 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要研究内容(100字以内) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期成果 |  | □专利 □技术标准 □新产品（或农业新品种） □新工艺 □新装置 □新材料 □计算机软件 □论文论著 □研究报告 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期知识产权 |  | 获得国外发明专利 项，国内发明专利 项，其他 项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期技术标准制定 |  | □国际标准 □国家标准 □行业标准 □企业标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产学研联合 |  | □是 □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经费预算 |  | 万元，其中国拨 万元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

课题申报书提纲

- 一、课题概述

- 二、课题的目标与任务

1．项目确定的课题目标与任务需求分析

2．课题目标与任务解决的主要技术难点和问题分析

- 三、现有工作基础与优势

1．国内外现有技术、知识产权和技术标准现状及预期分析

2．课题申请单位及主要参与单位研究基础（已有的研究开发经历，科技成果、科研条件与研究开发队伍现状等）

- 四、任务分解与考核指标

1．课题研究内容、技术路线和创新点

2．主要技术指标（如形成的知识产权、技术标准、新技术、新产品、新装置、论文专著等数量、指标及其水平，与国内外同类技术或产品的竞争分析，满足项目所依托的重大工程建设或重大装备研制的需求情况等）

3．主要经济、社会、环境效益（如技术及产品应用产业化前景，在课题实施期内能够形成的市场规模与效益，对保障国家安全、促进社会可持续发展及提升我国相关产业竞争力的作用等）

4．课题实施中可能形成的示范基地、中试线、生产线及其规模

5．人才队伍建设

6．其他应考核的指标

- 五、经费预算

1．课题总投资预算、各项任务经费分配及分年度经费需求

2．资金筹措方案及配套资金落实措施

- 六、课题的年度计划及年度目标

1．课题进度安排

| 序号 | 进度安排 任 务 | 第一年 |  | 第二年 |  | 第三年 |  | 第四年 |  | 第五年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 上半年 | 下半年 | 上半年 | 下半年 | 上半年 | 下半年 | 上半年 | 下半年 | 上半年 | 下半年 |

- 2．课题各年度目标及考核指标

- 七、实施机制

1．课题的组织管理措施

2．课题参与单位的任务分工及国拨专项经费分配

3．产学研结合模式

4．知识产权与成果管理及权益分配

- 八、课题负责人及参加课题主要人员情况

1．课题负责人简介

2．课题负责人及主要参加人员

| 课题负责人 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 | 性别 | 年龄 | 职务/职称 | 业务专业 | 为本课题工作时间（%） | 所在单位 |
| 主要研究人员 |  |  |  |  |  |  |

九、课题风险分析及对策

十、其他需要说明的事项

十一、有关附件

1．相关科研成果、专利等知识产权证明材料；

2．课题相关技术领域的专利检索、科技查新报告，知识产权与技术标准分析报告；

3．课题配套资金来源（如贷款、地方部门匹配资金等）的证明材料；

4．中试或产业化所需相关产品生产的许可证明文件；

5．各参与单位联合申报课题的证明文件；

6．与课题相关的其他证明材料或文件等。

十二、申报单位签章

课题申报单位（盖章）：

单位法人代表（签字）：

课题负责人（签字）：

年   月   日

国家科技支撑计划课题评审综合意见表

课题名称：

申请单位：                                    申请受理编号:

| 评审专家人数 |  |  | 有效评审意见份数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合评审得分： 注：综合评审得分＝（总得分－最高分－最低分）／（有效评审意见份数—2） |  |  |  |  |  |
| 建议为课题承担单位（份数） |  | 是 |  | 否 |  |
| 专家组综合评审意见： 评审专家组组长（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

项目组织单位意见

1．对专家组或中介机构评审（评估）结果的意见；

2．对是否选择课题申报单位为课题承担单位的意见；

3．其他说明。

项目组织单位负责人（签章）

年    月     日

二：

申 请 函

：

根据你单位的课题申报公告，我单位_____________________ (全称及地址) 授权______________(姓名) _______________(职务、职称)作为全权代表，提报下述内容：

1．我方愿意按照《指南》中规定的条款和技术经济指标，提供下列文件：纸质申请文件一式20份，电子文件一份。

(1) 申请人资格审查文件；

(2) 申请书；

(3) 申请单位承诺函、申请单位自筹资金保证书、联合申请合作协议、申请单位营业执照或法人代码证（复印件）。

2．我方愿意向申请主持部门提供与该项申请有关的数据和信息。

3．有关本申请的所有正式通讯应致：

地址_______________________________  邮编_________

电话__________手机_______________ 传真____________

申请人名称：（公章）________________________________

法人（或授权代表）姓名：____________ 签字___________

年        月        日

三：

申请单位〔人〕资格审查文件

（一）申请单位概况

名称：________________________________ 电 话___________

地址：________________________________邮政编码：________

开户银行及帐号：_______________________________________

单位负责人姓名：__________ 职务：______技术职称_________

（二）申请单位简况

（联合申请单位在此处须分别对所有规定内容进行详述）

1．申请单位的基本情况介绍；

2．课题负责人的姓名、职称、技术简历、学术水平；

3．参加课题工作的科技人员数量、素质及专业构成；

4．近期从事同类研究或开发项目的名称及成果。

四：

申请单位承诺函

：

我很荣幸能参与上述课题的申请。代表

，在此作如下承诺：

1．完全理解和接受《指南》的一切规定和要求。

2．若被选中，我单位将按照“十一五”《国家科技支撑计划管理暂行办法》的要求和相关规定与科技部签定课题任务书，并且严格履行相应义务。如果在项目执行过程中出现违约行为，则承担违约责任。

3．若选中，本承诺函将成为任务书不可分割的一部分。

申请单位代表签字：

申 请 单 位 公 章：

年   月   日

五：

申请单位资信证明

（注：由银行出具）

六：

申请单位自筹资金保证书

（包括贷款、自筹经费落实的证明材料）

（注：由申请方出具）

七：

联合申请合作协议

（主持、参加）

（注：由申请方出具，并在本协议中明确主持单位、参加单位的责任）

八：

申请单位营业执照或法人代码证

（复印件）

九：

近两年度资产负债表、损益表

及现金流量表

十：

申请一览表

| 申请课题名称 |  |
| --- | --- |
| 主持单位 |  |
| 参加单位 |  |

注：此表单独封装，封面注明申请课题名称并随申请文件一同送达。

申请单位全称（盖章）：

申请授权代表（签字）：

年   月   日

十一：

其它证明材料